Egenvurdering:

Prosjektet har egentlig gått veldig bra gjevnt over. Ting har blitt ferdig til tid og jeg har ikke brukt lang tid på ting som jeg planla skulle være en smal sak. Jeg har brukt mer enn 37,5 timer, på prosjektet, for det har vært overtid hver dag med unntak av siste dag. På et lignende prosjekt har jeg fått ca 2uker til rådighet, så jeg er svært fornøyd med hvordan alt har gått.

**Ambisjonsjusteringer:**

Det er noen elementer jeg har valgt å utelate på den faktiske nettsiden som egentlig er på designet. Dette ble gjort på grunn av tidsbegrensningene, dette er da elementer man klarer seg uten, men kunne vært kult. F.eks. rullgarding-meny (select element) for å velge landkode på telefonnummer. En slik element vil jeg anta kunne ta opptil 4-7timer for å finne en liste og gjøre om select-elementet til å passe stilen, tilpasse den til DIFI’s UU-krav og gjøre slik at den faktisk fungerer. Denne ble byttet ut med en regex i mobil-inputskjema som tillater at man legger inn norsk landkode og tok totalt 5min ekstra fordi jeg måtte bare bytte regex.

Ting som ble fjernet i justeringene:

* Dropdown for landkode
* Hjelpesymbol + tekst til hytteadresse (vist i den interaktive skissen ved hover)

**Strategi**

Fordi jeg vet at jeg kan bruke lang tid på å «tweake» på designet og koden til det uendelige, satte jeg meg en standard jeg skulle oppnå og gå videre «Når jeg er 80-90% fornøyd går jeg til neste element, så kommer jeg tilbake etterpå.» Dette var en strategi som fungerte overraskende bra. Perfeksjonisten i meg ble beroet av at jeg kunne endre det senere og den effektive personen i meg ble tilfredstilt av å kunne få gjort mye.

**Kritisk øye**

Flow’en jeg har gått for er kanskje noe spesiell med en vertikal progresjonsvisning. I researchfasen kom det frem at de fleste med et lignende produkt eller prosess hadde en horisontal linje på toppen som ga et inntrykk på hvor langt du var i prosessen. Så for denne løsningen ville jeg gjort en liten brukertest med den interaktive design-skissa for å se om det var forståelig. Note: Av de jeg kjenner som har testet den er det generell inntrykket at de fikk til å gjennomføre prosessen, så foreløpig så kan det se ut som at den vertikale progresjonsindikasjonen fungerer.